BẢNG KẾ HOẠCH

Đề Tài : Xây dựng hệ thống website thuê xe ô tô trực tuyến Recars

Nhóm: 04

Thành viên : Nguyễn Ngọc Thanh Kha

Thành viên : Cù Trần Quốc Trung

Thành Viên : Phan Thị Kim Anh

| STT | Tên việc | Nhân lực | Phương pháp làm việc | Phương tiện thực hiện | Thời gian thực hiện | Yêu cầu đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu và phân tích hệ thống | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | -Tìm hiểu các website Cho thuê xe ô tô trực tuyến hiện có -Phân tích quy trình thuê xe trực tuyến -Tìm hiểu đối tượng sử dụng và các chức năng phổ biến của hệ thống -Đánh giá ưu nhược điểm của một số hệ thống tương tự - Thảo luận để xác định hướng phát triển hệ thống Recars | Website, tài liệu, video, google | 1 Tuần (08/09-14/09/2026) - đã xong | -Có tài liệu tổng quan hệ các hệ thống tương tự -Xác định được mục tiêu , phạm vi đối tượng sử dụng Của Recars -Xác định các chức năng chính cần xây dựng -Không mở rộng sang GPS, định vị , gọi xe hoặc các chức năng ngoài phạm vi đề tài |
| 2 | Phát biểu bài toán và các chức năng | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha (Người phổ biến chính ) | -Thảo luận và thống nhất phạm vi đề tài -Xác định chức năng dành cho khách hàng và quản trị viên -Phân chia chức năng theo từng thành viên phụ trách | Gooogle Meet, Word , Google Docs | 1 Tuần (15/09-21/09/2026) Đã xong | -Hoàn thiện phát biểu bài toán -Liệt kê và mô tả các chức năng chính -Xác định rõ phạm vi hệ thống -Không mở rộng sang GPS, định vị, gọi xe hoặc các chức năng ngoài phạm vi đề tài |
| 3 | Thiết kế đặc tả yêu cầu | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | -Sử dụng kỹ thuật UML - Xây dựng Use Case dựa trên các chức năng đã xác định -Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các quy trình chính -Thảo luận và thống nhất yêu cầu hệ thống | Draw.io, Lucidchart, Word | 1 Tuần (22/09 – 28/09/2026) Đã xong | -Xây dựng sơ đồ Use Case cho khách hàng và quản trị viên -Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các quy trình chính -Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu |
| 4 | Sơ đồ dữ liệu và sơ đồ lớp | Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha Phan Thị Kim Anh | - Sử dụng công cụ hỗ trợ để thiết kế sơ đồ. - Kha phụ trách chính thiết kế cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ -Thảo luận và thống nhất các lớp và dữ liệu cần thiết cho hệ thống -Kiểm tra sự phù hợp giữa cơ sở dl và yêu cầu hệ thống | PostgreSql, pgAdmin, Draw.io, Lucidchart | 1 Tuần (29/09 – 05/10/2026) (đã xong) | - Xây dựng sơ đồ dữ liệu cho hệ thống Recars -Xây dựng sơ đồ lớp cho các đối tượng chính -Xác định khóa chính , khóa ngoại và các mối quan hệ -Hoàn thiện tài liệu mô tả cơ sở dữ liệu và sơ đồ lớp |
| 5 | Thiết kế giao diện màn hình | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | -Sử dụng công cụ thiết kế giao diện -Trung phụ trách chính thiết kế giao diện Frontend -Tham khảo các website cho thuê trực tuyến để lựa chọn bố cục phù hợp -Thảo luận và thống nhất thiết kế giao diện -Thiết kế các màn hình dựa trên các chức năng đã thống nhất | Figma, Balsamiq | 1 Tuần (06/10 – 12/10/2026) (đã xong) | -Thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng -Hoàn thiện giao diện các màn hình chính +Trang chủ +Danh sách xe +Chi tiết xe +Đăng nhập /đăng ký +Đặt xe -Thanh toán +Đơn thuê +Trang quản trị -Hoàn thiện tài liệu mô tả thiết kế giao diện |
| 6 | Viết code (Phát triển hệ thống) | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | -Phân công nhiệm vụ rõ ràng -QuốcTrung phát triển Frontend bằng React, TypeScript, Tailwind CSS -Thanh Kha phát triển Backend bằng Node.js, Express và PostgreSQL -Thanh Kha xây dựng REST API và xử lý các nghiệp vụ chính -Kim Anh hỗ trợ kiểm tra chức năng, dữ liệu và tài liệu - Sử dụng Git/GitHub để quản lý mã nguồn. - Áp dụng nguyên tắc lập trình tốt và phù hợp. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Tailwind CSS, Node.js, Express, PostgreSQL, Git/GitHub | 4 tuần (13/10 – 09/11/2026) | -Hoàn thành code cho các chức năng đã thiết kế. -Xây dựng và kết nối Frontend, Backend và Database. - Hoàn thành: - Đăng ký/đăng nhập - Quản lý xe - Tìm kiếm/lọc xe - Xem chi tiết xe - Đặt xe - Kiểm tra trùng lịch - Thanh toán mô phỏng - Quản lý đơn thuê - Đánh giá - Quản trị - Đảm bảo code sạch, hiệu quả và có khả năng mở rộng. |
| 7 | Viết testcase | Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha Phan Thị Kim Anh | - Dựa trên đặc tả yêu cầu và các chức năng đã thiết kế. - Xác định các trường hợp kiểm thử cho từng chức năng. - Thảo luận và thống nhất testcase trước khi lập trình. - Trung xây dựng testcase cho giao diện. - kha xây dựng testcase cho Backend, Database và nghiệp vụ đặt xe. - Kim Anh tổng hợp và quản lý bộ testcase. | Word, Excel, Google Sheets | 1 tuần (10/11 - 16/11/2026) | -xây dựng bộ testcase cho các chức năng: - Đăng ký - Đăng nhập - Tìm kiếm/lọc xe - Xem chi tiết xe - Đặt xe - Kiểm tra trùng lịch thuê - Thanh toán - Hủy đơn - Đánh giá - Quản trị -Mỗi testcase có dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả kiểm thử. |
| 8 | Tích hợp và hoàn thiện hệ thống | Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha Phan Thị Kim Anh | - Tích hợp Frontend với Backend thông qua REST API. - Kết nối Backend với PostgreSQL. - Kiểm tra dữ liệu truyền giữa các thành phần. - Kiểm tra các chức năng theo testcase đã xây dựng. - Phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tích hợp. | Visual Studio Code, React, Node.js, Express, PostgreSQL, Postman, Git/GitHub | 1 tuần (17/11 – 23/11/2026) | - Frontend, Backend và Database hoạt động thống nhất. - Các API chính hoạt động đúng. - Dữ liệu được lưu trữ và truy xuất chính xác. - Hoàn thành luồng: Tìm xe → Xem xe → Đặt xe → Thanh toán → Quản lý đơn |
| 9 | Kiểm thử và sửa lỗi | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | -Sử dụng bộ testcase đã xây dựng. -Quốc Trung kiểm thử giao diện và thao tác người dùng. -Thanh kha kiểm thử Backend, API, Database và nghiệp vụ đặt xe. -Kim Anh tổng hợp lỗi và theo dõi quá trình sửa lỗi. Kiểm thử lại sau khi sửa lỗi. | Visual Studio Code, Postman, trình duyệt Web, PostgreSQL | 1 tuần (24/11 – 30/11/2026) | - Hoàn thiện báo cáo đầy đủ và khoa học. - Tổng hợp toàn bộ kết quả, phân tích, đánh giá của dự án. |
| 10 | Hoàn thiện hệ thống và chuẩn bị demo | Nguyễn Ngọc Thanh Kha Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung | - Kiểm tra lại toàn bộ chức năng. - Hoàn thiện giao diện và dữ liệu mẫu. -Chuẩn bị kịch bản demo. -Chạy thử toàn bộ quy trình thuê xe. -Sửa các lỗi nhỏ còn tồn tại.. | Visual Studio Code, PostgreSQL, Postman, trình duyệt Web | 1 tuần (01/12 – 07/12/2026) | - Hoàn thiện phiên bản ReCars phục vụ demo. - Các chức năng chính hoạt động ổn định. - Có dữ liệu mẫu đầy đủ. - Hoàn thành kịch bản demo. |
| 11 | Viết báo cáo | Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung Nguyễn Ngọc Thanh Kha | - Tóm tắt quá trình thực hiện dự án. - Tổng hợp kết quả đạt được. - Phân tích và đánh giá hệ thống. -Mỗi thành viên phụ trách phần nội dung liên quan. - Cả nhóm cùng kiểm tra và thống nhất báo cáo. | Word, Google Docs, Draw.io | 1 tuần (08/12 – 14/12/2026) | - Hoàn thiện báo cáo đầy đủ và khoa học. - Trình bày quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống. - Có sơ đồ, giao diện, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử. - Có phần đánh giá và hướng phát triển. |
| 12 | Chuẩn bị slide và thuyết trìn | Nguyễn Ngọc Thanh Kha Phan Thị Kim Anh Cù Trần Quốc Trung | - Sử dụng slide trình chiếu. -Tóm tắt các nội dung chính của dự án. - Phân chia nội dung thuyết trình theo phần phụ trách. - Chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời dự kiến từ giảng viên. - Chuẩn bị demo hệ thống. | PowerPoint, Canva, Website ReCars | 1 tuần (15/12 – 26/12/2026) | - Trình bày rõ ràng, dễ hiểu về dự án. - Giới thiệu được bài toán, giải pháp và kết quả. - Demo được quy trình thuê xe. - Mỗi thành viên nắm rõ phần mình phụ trách. - Có khả năng trả lời câu hỏi của giảng viên. |

BẢNG PHÂN CHIA VAI TRÒ THÀNH VIÊN

| Thành viên | Nhiệm vụ chính | Hỗ trợ từ các thành viên khác |
| --- | --- | --- |
| Phan Thị Kim Anh | - Nghiên cứu và phân tích các hệ thống cho thuê xe tương tự. - Tổng hợp yêu cầu và tài liệu của dự án. - Hỗ trợ kiểm tra chức năng, dữ liệu và tài liệu. - Tổng hợp và quản lý bộ testcase. - Tổng hợp nội dung báo cáo. - Tham gia chuẩn bị slide và thuyết trình. | -Quốc Trung: hỗ trợ về giao diện Frontend và kiểm tra UI. - Thanh Kha: hỗ trợ về Backend, Database và nghiệp vụ hệ thống. - Cả nhóm thống nhất nội dung báo cáo, testcase và thuyết trình. |
| Cù Trần Quốc Trung | -Phụ trách chính Frontend và UI/UX; React, TypeScript, Tailwind CSS; - xây dựng giao diện khách hàng và Admin; - kiểm thử giao diện và phối hợp tích hợp Frontend–Backend. | Kim Anh hỗ trợ yêu cầu, nội dung và Test Case; Kha hỗ trợ REST API, dữ liệu và Backend; cả nhóm phối hợp sửa lỗi và hoàn thiện. |
| Nguyễn Ngọc Thanh kha | - Phụ trách chính Backend + Database. - Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL. - Xây dựng bảng, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ. - Phát triển Backend bằng Node.js, Express. - Xây dựng REST API. - Xử lý nghiệp vụ đặt xe và kiểm tra trùng lịch thuê. - Kết nối Backend với PostgreSQL. - Kiểm thử API, Database và nghiệp vụ đặt xe. - Tham gia báo cáo và thuyết trình. | - Quốc Trung: hỗ trợ kết nối API với Frontend và kiểm tra luồng giao diện. - Kim Anh: hỗ trợ kiểm tra yêu cầu, testcase và dữ liệu. - Cả nhóm hỗ trợ tích hợp, kiểm thử và sửa lỗi. |